江苏朗多机械科技有限公司钢塑复合管生产项目

竣工调试公示

江苏朗多机械科技有限公司钢塑复合管生产项目位于海安县高新区中小企业集聚区内，占地面积8586.6平方米，建筑占地面积5307.5平方米，总建筑面积6407.5平方米。

《江苏朗多机械科技有限公司钢塑复合管生产项目》于2014年12月31日获得海安县环境保护局审批（海环管（表）【2014】12086号）。项目已于2015年8月19日开工，2018年11月18日竣工。年产钢管200万米的生产能力。环评及其批复要求中提出的关于环境保护设施已基本配套实施到位，并已具备调试条件，拟定于2021年11月19日对项目环保设施及相应设备进行调试。调试期为：2021年11月19日至2022年11月19日。调试期间，我公司将进一步完善各项环保设施并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及有关环保验收规范要求完成环保验收。现预公示。

江苏朗多机械科技有限公司

2021年11月18日