# 海安县荣海机械制造有限公司

产6000吨建材机械和2000吨水泥机械

成套设备生产项目（重新报批）

# 工程竣工调试公示

海安县荣海机械制造有限公司位于海安市胡集工业园区（光华村14组），占地面积为23334.5m2，主要从事专用设备制造与销售。

2007年4月，企业完成了《海安县荣海机械制造有限公司数控卷板机、数控剪板机、建材机械、榨油机、配件生产加工项目环境影响申报（登记）表》的编制，并于同年4月26日取得海安市环境保护局审批意见。因市场需求变化，原项目登记表建设内容发生变动，包括生产规模、工艺、设备、原料等均发生变化。根据企业重大变动后的方案，海安县荣海机械制造有限公司总投资1000万元，占地面积为23334.5m2，建筑面积20510m2（现有建筑面积为10520m2，新增建筑面积为9990m2），购置立车、镗床、埋弧焊等设备，项目建成达产后可形成年产建材机械6000吨、水泥机械成套设备2000吨的生产能力。根据企业初建厂时的规划，应兴建3个车间用作生产和办公用的办公楼。实际目前厂区已建成1#和3#两个车间用作生产，为适应生产规模的变化，计划继续将2#车间和办公楼建成。项目已于2020年3月16日在海安市行政审批局备案，备案文号：海行审备〔2020〕116号，项目代码：2020-320621-33-03-504350。

南京名环智远环境科技有限公司于2020年7月完成《海安县荣海机械制造有限公司年产6000吨建材机械和2000吨水泥机械成套设备生产项目（重新报批）环境影响报告表》编制。海安市行政审批局于2020年8月19日以海行审投资[2020]406号文对项目予以批复同意建设。该项目于2020年8月25日开工建设，于2022年2月7日竣工。

环评及其批复要求中提出的各项环境保护设施己基本配套实施到位，并己具备调试条件，生产能力：年产6000吨建材机械、2000吨水泥机械，于2022年4月10日对该项目环保设施及相应设备进行调试。调试期为：2022年4月10日至2023年4月10日。本公司已认真履行相应的环保手续，严格执行“三同时”制度，项目工程与环评对比无重大变动，项目的建设与环保设施的建设已按环评要求落实到位。本项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，后期可按照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求和程序开展项目竣工环保验收。

# 海安县荣海机械制造有限公司

# 2022年4月10日